**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.02.2024 г. № 59

р.п. Кантемировка

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Кантемировского**

**муниципального района от 15.02.2021 №58**

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 28.12.2016 №486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Кантемировского муниципального района от 23.10.2013 г. № 996 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кантемировского муниципального района Воронежской области», администрация Кантемировского муниципального района **постановляет:**

1. Внести в постановление администрации Кантемировского муниципального района от 15.02.2021 №58 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кантемировского муниципального района от 15.02.2021 №58, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить Гончарука-Иванова Г.В.-заместителя главы администрации Кантемировского муниципального района ответственным за реализацию муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района».

3. Считать утратившим силу постановление администрации Кантемировского муниципального района:

-от 18.09.2023 г. №333 «О внесении изменений в постановление администрации Кантемировского муниципального района от 15.02.2021 г. №58».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Формула власти» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кантемировского

муниципального района В.В. Покусаев

# Приложение к постановлению

# администрации Кантемировского

# муниципального района

# от « 12 » февраля 2024 г. №59 \_

# «УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации

Кантемировского муниципального района от 15.02.2021г. №58

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«**ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

# Паспорт муниципальной программы

# «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кантемировского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кантемировского муниципального района, Отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Кантемировского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | - предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Кантемировского муниципального района, обеспечение жителей Кантемировского муниципального района благоприятными условиями проживания. |
| Задачи муниципальной программы | - снижение негативного влияния твердых коммунальных отходов на состояние окружающей среды;  - проведение мероприятий на территории Кантемировского муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО;  - строительство и обустройство контейнерных площадок (в том числе для раздельного накопления ТКО) на территории сельских поселений Кантемировского муниципального района;  - проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы:  2021 – 2026 годы  Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования для реализации программы составляет 298 007,54 тыс. рублей в ценах текущих лет за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - улучшение санитарного состояния территории Кантемировского муниципального района;  - ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок на территории сельских поселений Кантемировского муниципального района; |

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района» разработана с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, в связи с переходом на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с целью обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Кантемировского муниципального района. Проблема загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами сегодня перешла в разряд актуальных.

Основной характеристикой, существующей на территории Кантемировского муниципального района системы обращения с отходами, является отсутствие комплексного подхода к сбору, переработке, обезвреживанию, размещению и захоронению отходов.

Настоящая программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области создания системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Кантемировском муниципальном районе, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды. Улучшение внешнего облика муниципального образования, благоустройство дворовых и придомовых территорий и создание комфортных условий для проживания граждан - все это является первоочередными задачами выполнения данной программы.

Значительные и возрастающие из года в год объемы образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) отрицательно сказываются на внешнем облике населенных пунктов района и обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку. Поддержание санитарного состояния на должном уровне, обеспечение его экологической безопасности напрямую зависит от наличия достаточного количества контейнерных площадок и контейнеров, а также коммунальной техники для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Основой для создания системы обращения с отходами в Кантемировском муниципальном районе является обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, замещение ими действующих санкционированных свалок, проектирование и строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Кантемировского муниципального района.

В связи с высокой стоимостью большинства планируемых мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, необходимо решать обозначенные проблемы программно-целевым методом

**2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Муниципальная политика в области обращения с твердыми коммунальными отходами базируется на следующих основных принципах:

- предотвращение негативных экологических последствий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в результате хозяйственной деятельности,

- природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;

- открытость информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- участие гражданского общества и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Исходя из указанных приоритетов муниципальной политики, была сформулирована цель настоящей программы - предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Кантемировского муниципального района, обеспечение жителей Кантемировского муниципального района благоприятными условиями проживания.

Достижение указанной цели должно быть обеспечено решением следующих задач:

- снижение негативного влияния твердых коммунальных отходов на состояние окружающей среды;

- проведение мероприятий на территории Кантемировского муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение санитарного состояния территории Кантемировского муниципального района;

- ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок на территории сельских поселений Кантемировского муниципального района;

Программа реализуется в течение 2021-2026 годов, одноэтапно.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы приведены в таблице:

(шт.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО | 105 | 120 | 305 (изготовление) | 695  (изготовление) | 100 | 100 |
| 2 | Строительство и обустройство контейнерных площадок (в том числе для раздельного накопления ТКО) на территории сельских поселений Кантемировского муниципального района | 21 | 263 | 314 | 150 | 140 | 130 |
| 3 | Проектирование и строительство полигона ТКО И МСК на территории Кантемировского муниципального района | Проектирование | Проектирование |  | Строительство | Строительство |  |

**3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.**

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на решение приоритетных задач в области создания системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Кантемировском муниципальном районе, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, снижение негативного влияния твердых коммунальных отходов на состояние здоровья жителей района, а также на улучшение внешнего облика муниципального образования, благоустройство дворовых и придомовых территорий и создание комфортных условий для проживания граждан.

Достижение целей развития и повышение качества окружающей среды требуют проведения оптимизации мер муниципального регулирования в данной сфере, предусматривающей, с одной стороны, снижение требований в отношении объектов хозяйственной деятельности, оказывающих минимальное, незначительное или умеренное воздействие на окружающую среду, с другой - повышение эффективности мер регулирования в отношении особо опасных объектов.

В рамках данной программы будут выполнены следующие мероприятия:

- приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО;

- строительство и обустройство контейнерных площадок (в том числе для раздельного накопления ТКО) на территории сельских поселений Кантемировского муниципального района;

- проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района;

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 298 007, 54 тыс. рублей в ценах текущих лет за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в том числе по годам:

2021 год- 6 930,50 тыс. рублей (из них: областной бюджет-5 145, 50 тыс. рублей, районный бюджет-1 785,00 тыс. рублей)

2022 год- 19 125,50 тыс. рублей (из них: областной бюджет-16 745, 50 тыс. рублей, районный бюджет- 2 380,00тыс. рублей)

2023 год- 45 835,00 тыс. рублей (из них: областной бюджет- 45 010,00 тыс. рублей, районный бюджет- 825,00тыс. рублей)

2024 год-137 474,54 тыс. рублей (из них: областной бюджет-135 ,00 тыс. рублей, районный бюджет- 2,48 тыс. рублей)

2025 год- 87 392,00 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет- 59 865,10 тыс. рублей, областной бюджет- 24 871,90 тыс. рублей, районный бюджет- 2 655,00 тыс. рублей)

2026 год- 1 250,00 тыс. рублей (из них-районный бюджет -1250,00 тыс. рублей)

Объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и районного бюджетов на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в Приложении №1.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в планируемом году, указаны в плане реализации муниципальной программы согласно Приложению №2.

**5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации, актуальные для всех мероприятий.

Макроэкономические и финансовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджета Кантемировского муниципального района, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по совершенствованию муниципального регулирования, в том числе повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию, а также совершенствованию системы платежей в сфере охраны окружающей среды.

Минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межрайонного сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды;

научно-методической поддержки в организации исполнения функций в сфере охраны окружающей среды, развития нормативно-правовой и методической базы в данной сфере.

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками в принятии ключевых законодательных актов, предусматривающих введение мер муниципального регулирования в рамках муниципальной программы. Значимым внешним фактором, влияющим на достижение результатов муниципальной программы, является риск принятия решений в рамках реализации государственной политики в смежных сферах. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

**6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается степенью достижения запланированных индикаторов программы:

- создание и обустройство контейнерных площадок;

- установка новых контейнеров для сбора ТКО;

- проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района;

- повышение качества жизни населения Кантемировского муниципального района;

- уменьшение количества мест несанкционированного размещения отходов на территории сельских поселений Кантемировского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | | Приложение № 1  Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Кантемировского муниципального района «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района». | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | Расходы районного бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Всего | | | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |  | | |  | |
| 2021 (первый год реализации) | | 2022 (второй год реализации) | | 2023 (третий год реализации) | | | 2024(четвертый  год реализации) | | 2025 (пятый год реализации) | | | 2026 (шестой год реализации) | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |  | | |  | |
| Муниципальная программа | | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района | | | 8897,48 | | | 1785,00 | | 2380,00 | | 825,00 | | | 2,48 | | 2655,00 | | | 1250,00 | |
| Основное мероприятие 1 | | Приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО | | | 2435,00 | | | 735,00 | | 500,00 | | - | | | - | | 600,00 | | | 600,00 | |
| Основное мероприятие 2 | | Строительство и обустройство контейнерных площадок (в том числе для раздельного накопления ТКО) | | | 4 257,48 | | | 1050,00 | | 1080,0 | | 825,00 | | | 2,48 | | 650,00 | | | 650,00 | |
| Основное  мероприятие 3 | | Проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района | | | 2205,00 | | | - | | 800,00 | | - | | | - | | 1405,00 | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2  План реализации муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района". | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о районном бюджете, на год (тыс.рублей) |
|  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы, отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями.  Улучшение эстетического облика территории Кантемировского муниципального района. Обеспечение всего населения района услугой по обращению с ТКО. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Обеспечение всего населения Кантемировского муниципального района услугой по обращению с ТКО. |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Строительство и обустройство контейнерных площадок ( в том числе для раздельного накопления ТКО) | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок. |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского  муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Ввод в эксплуатацию полигона ТКО И МСК  на территории Кантемировского муниципального района. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 3  План реализации муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района». | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о районном бюджете, на год (тыс.рублей) |
|  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы, отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями.  Улучшение эстетического облика территории Кантемировского муниципального района. Обеспечение всего населения района услугой по обращению с ТКО. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение всего населения Кантемировского муниципального района услугой по обращению с ТКО. |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Строительство и обустройство контейнерных площадок ( в том числе для раздельного накопления ТКО) | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок. |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского  муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Ввод в эксплуатацию полигона ТКО И МСК  на территории Кантемировского муниципального района. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4  План реализации муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района». | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о районном бюджете, на год (тыс.рублей) |
|  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кантемировского муниципального района | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы, отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями.  Улучшение эстетического облика территории Кантемировского муниципального района. Обеспечение всего населения района услугой по обращению с ТКО. |  | 825,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Приобретение и изготовление контейнеров для сбора ТКО | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Обеспечение всего населения Кантемировского муниципального района услугой по обращению с ТКО. |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Строительство и обустройство контейнерных площадок ( в том числе для раздельного накопления ТКО) | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок. |  | 825,00 |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство полигона ТКО и МСК на территории Кантемировского муниципального района | Администрация Кантемировского муниципального района, отдел финансов администрации Кантемировского  муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Ввод в эксплуатацию полигона ТКО И МСК  на территории Кантемировского муниципального района. |  |  |